EDITAL

MODALIDADE:  DISPENSA DE LICITAÇÃO 018/2017

- DO FUNDAMENTO LEGAL:

A dispensa de Licitação foi feita com base no inciso II do artigo art. 24, da Lei N° 8.666/93, com todas as suas alterações posteriores e demais legislações específicas e pertinentes à matéria.

2. DO OBJETO:

Contratação de profissional analista de sistemas para elaboração da minuta do termo de referência, a fim de descrever o objeto a ser licitado para a contratação de empresa fornecedora de sistemas de informática mediante licença de uso de serviços técnicos especializados.

2.1. Do Detalhamento Especifico do Objeto:

- Entrevista com os usuários do sistema (servidores, secretários, etc.) para definir quais as necessidades e prioridades que o sistema deve atender;

- Auxilio presencial e a distância para elaboração da minuta do termo de referência a fim de descrever o objeto a ser licitado. (reuniões na prefeitura e também via e-mail, telefone ou Skype);

- Acompanhar a apresentação do sistema pela licitante vencedora a fim de verificar se atende a todos os requisitos que compõe o objeto licitado;

- Auxiliar na elaboração de parecer em caso de impugnação ou recurso durante o processo licitatório;

- Acompanhar a instalação do sistema;

- Emitir laudo acerca do funcionamento do sistema contratado, após 60 dias da sua implementação, por meio de novas entrevistas com os servidores que utilizam o sistema, a fim de viabilizar a notificação da contratada em havendo desconformidade das funcionalidades implantadas com o objeto licitado.

2.2. Da execução e acompanhamento da prestação de serviço:

- A contratada arcará com despesas de transporte até os setores do município, bem como disponibilizará os equipamentos necessários para a execução do serviço.

- A contratada terá de apresentar certificado de conhecimento e responsabilidade técnica sobre a execução dos serviços.

- JUSTIFICATIVA:

Justifica-se a contratação de profissional analista de sistemas para elaboração da minuta do termo de referência, a fim de descrever o objeto a ser licitado para a contratação de empresa fornecedora de sistemas de informática mediante licença de uso de serviços técnicos especializados.

4. DA CONTRATAÇÃO:

O profissional deverá apresentar a seguinte documentação:

a) Número de inscrição no Registro Geral (RG);

b) Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

c) Número de inscrição no PIS/PASEP;

d) Certificado de formação em Sistemas de Informação;

5. DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira, correspondente ao montante de 50%, em até dez (10) dias após a execução dos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 do objeto, e a segunda, outros 50%, após a instalação do sistema contratado.

Se o pagamento for efetuado através de operação interbancária a tarifa cobrada pelo banco será descontada do valor a transferir.

6. DA VIGÊNCIA:

Enquanto durar o processo de contratação e implantação dos sistemas contratados.

7. DA RESCISÃO:

O referido contrato poderá ser rescindido pelo contratante por não execução dos serviços, mediante comunicação prévia de 10 (dez) dias.

- DA FISCALIZAÇÃO

Será realizada pelo Secretário da Fazenda Sr. Anderson de Lima Pulhese.

Dilermando de Aguiar, 12 de julho de 2017.

José Claiton Sauzem Ilha

# Prefeito Municipal

PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

Após análise do presente Edital, sob o prisma jurídico-formal, ao que parece não há óbice ao seu regular prosseguimento nos termos da Lei.

_________________________

Lairiane Simão

OAB/RS 73.900

RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 018/2017

José Claiton Sauzem Ilha, Prefeito do Município de Dilermando de Aguiar-RS, nos termos art. 24, II, da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, ratifico a Dispensa de Licitação para CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ANALISTA DE SISTEMAS, para o Sr. MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH com o valor total de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), conforme processo de Dispensa de licitação n° 018/2017.

Dilermando de Aguiar, 12 de julho de 2017.

José Claitom Sauzem Ilha

# Prefeito Municipal

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

José Claiton Sauzem Ilha, Prefeito do Município de Dilermando de Aguiar-RS, no exercício de suas atribuições, autoriza a Publicação no Mural de Atos Oficiais desta Prefeitura Municipal do Edital de DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 018/2017 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ANALISTA DE SISTEMAS, para o Sr. MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH com o valor total de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).

Dilermando de Aguiar, 12 de julho de 2017.

José Claiton Sauzem Ilha

# Prefeito Municipal